# Plan van Aanpak

## Naam: Jelle van Dijk

## Project: In-Business

## Opdrachtgever: Radius-Online

Breda, 22-02-2016



# Inhoudsopgave

[Achtergronden 3](#_Toc443914818)

[Doelstellingen 3](#_Toc443914819)

Projectopdrachten 3

Projectactiviteiten 3

Projectgrenzen 4

Producten 4

Kwaliteit 4

Projectorganisatie 4

Planning 4

Risico's 4

Bijlagen

# Achtergronden

Dit project is in opdracht van Radius-Online. Radius-Online is ontwikkelaar van verschillende websites en voor deze 8 weken heb ik 5 deelprojecten gekregen. Het bedrijf wil door deze 5 deelprojecten een nog betere reputatie krijgen, zodat er nog meer klanten komen die een website of webapplicatie willen.

# Doelstellingen

De 5 deelprojecten die ik aangeboden heb gekregen zorgen ervoor dat er een aantal nieuwe producten ontstaan. Mijn eigen doelstelling is om het project helemaal af te krijgen, maar voor Radius-Online zou 3 van 5 projecten afkrijgen al voldoende zijn om er te mogen blijven werken.

# Projectopdrachten

Het totale project heeft de naam “In-Business”. De bedoeling is om de volgende 5 deelprojecten te maken:

|  |  |
| --- | --- |
| Dublin Apps | Dublin Apps is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van Apple producten, met name Ipads. Ze willen dat ze een gloednieuwe site krijgen. |
| Blueeasy | Een template die Radius Online wilt gaan verkopen als responsive Wordpress Portfolio Thema. |
| AppTastico | Apptastico is een website die al door één van onze developers is gebouwd. Het moet alleen verbeterd worden. |
| Jetro | Een portfolio site van een van de medewerkers van de Design afdeling van Radius Online. |
| Shopping | Dit is een opdracht voor schoenenwinkel “Fooseshoes”. Ze willen een hele redesign van hun bestaande schoenenwinkel. |

# Projectactiviteiten

De opdracht voor ieder deelproject is als volgende beschreven:

|  |  |
| --- | --- |
| Dublin Apps | Het is een groot complex project met meerdere pagina’s. Deze moeten allemaal gebouwd worden. |
| Blueeasy | Deze site moet gebouwd worden, waarbij responsiveness belangrijk is. |
| AppTastico | Dit is een al bestaande site, die responsive gemaakt moet worden. |
| Jetro | Een wat kleinere portfolio site die het liefst ook responsive ontwikkeld moet worden. |
| Shopping | Deze site moet gebouwd worden. Responsiveness is bij deze niet heel belangrijk. |

\* Bij ieder deelproject zijn PSD-bestanden meegeleverd, hieraan kunnen we zien hoe de site gebouwd moet worden.

\*\* Zie bijlage 1 – checklist\_per\_project.xlsx

# Projectgrenzen

Begindatum project: Woensdag 17 Februari 2016.  
Einddatum project: Woensdag 6 April 2016.

Het projectlid probeert niet meer toe te voegen dan de PSD-bestanden al doen en het projectlid probeert zo dicht mogelijk bij het design van de PSD-bestanden te komen.

# Producten

De producten die ontstaan zijn de 5 deelprojecten en een evaluatieverslag waarbij het projectlid hopelijk met tevreden zin terug kan kijken op de 8 weken.

# Kwaliteit

Ik ga op de volgende manieren ervoor zorgen dat de kwaliteit van mijn producten gewaarborgd wordt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Probleem** | **Oplossing** |
| Achterlopen op de planning. | Thuis er extra aan werken. |
| Niet genoeg kennis hebben van het onderwerp. | Onderzoek doen op bijvoorbeeld [www.w3schools.com](http://www.w3schools.com) |
| Onder een te grote druk staan. | Genoeg pauzes tussendoor nemen. Niet langer dan 3 uur achter elkaar coderen zonder pauze. |

# Projectorganisatie

Bij ieder deelproject zijn er 3 onderdelen: De voorbereiding, de uitvoering en de oplevering van het project. Elk onderdeel bestaat uit meerdere subtaken die afgetekend worden. Op het moment dat er 1 onderdeel klaar is gaat het projectlid aan tafel zitten met de opdrachtgever. Dit zorgt ervoor dat het project vlot maar ook mooi afgerond wordt.

# Planning

Zie bijlage 2 – MS Project

# Risico’s

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving risico** | **Grootte kans** | **Grootte gevolg** | **Risico** | **Prioriteit** |
| Achterlopen op de planning. | 2 | 2 | 4 | 2de |
| Website voldoet niet aan de wensen. | 1 | 3 | 3 | 3de |
| Projectlid wordt ziek. | 1 | 2 | 2 | Laagste |
| Laptop van projectlid crasht. | 3 | 3 | 9 | Hoogste |